# Itinerario de equipo

| Bloque | Alcance | Peso dentro del 40% |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura e integración | Docker, MariaDB, settings, apps registradas, admin funcional, ramas e integración | 8% |
| Autenticación y base administrativa | login, superusuario, permisos/roles base, navegación inicial | 6% |
| Entidades maestras y catálogos | empleados, clientes, productos, servicios, categorías, métodos de pago | 16% |
| Núcleo inicial de ventas | modelos base de ventas, detalles, pagos, visitas, comisiones; relaciones y admin inicial | 10% |
| Total acumulado al 11 de abril |  | 40% |

## Reparto formal por integrante

Roles: Angel (1), Miguel (2), Adrián (3)

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal | Módulos asignados |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante 1 | Líder técnico / integrador | estabilidad del proyecto, integración, autenticación, settings, control de ramas y merges | config, accounts, integración general |
| Integrante 2 | Dueño de catálogos y entidades maestras | construir los módulos que ventas necesita consultar | empleados, clientes, catalogos |
| Integrante 3 | Dueño del núcleo de negocio | modelar y dejar preparado el dominio transaccional | ventas, reportes iniciales |

## Tabla por semana y por integrante

Semana 1: marzo 30 a abril 4

| Integrante | Responsabilidades de la semana | Entregables obligatorios al cierre de semana |
| --- | --- | --- |
| 1. Líder técnico / integrador | Confirmar que docker compose up levanta web y db; verificar conexión Django–MariaDB; revisar .env, settings, INSTALLED_APPS, estructura de apps y rama principal; dejar login admin operativo; definir convención de nombres de ramas, modelo de commits y procedimiento de merge; preparar base del admin Django para todo el equipo | Proyecto estable sin errores; python manage.py check sin issues; acceso a /admin; documento corto de reglas de integración; rama principal lista para recibir trabajo de los otros dos |
| 2. Catálogos y entidades maestras | Modelar empleados, clientes, categorias_de_productos, productos, tipos_de_servicios, servicios, metodos_de_pago; crear admin.py de cada módulo; registrar modelos y validar relaciones básicas; preparar CRUD administrativo base desde Django admin | Modelos y migraciones de entidades maestras; admin funcional para alta, edición y baja lógica/operativa; datos de prueba mínimos cargados |
| 3. Núcleo de negocio | Diseñar y modelar ventas, venta_detalle_producto, venta_detalle_servicio, pagos, visitas, comisiones; acordar con Integrante 2 los nombres exactos de FK y tipos de dato; dejar reglas base del dominio en modelos y admin preliminar; preparar validaciones de negocio esenciales, especialmente comisiones | Modelos base del núcleo listos; relaciones definidas; primera versión de migraciones del módulo ventas; documento corto de reglas de negocio implementadas |

Semana 2: abril 5 a abril 11

| Integrante | Responsabilidades de la semana | Entregables obligatorios al cierre de semana |
| --- | --- | --- |
| 1. Líder técnico / integrador | Integrar ramas de los otros integrantes; resolver conflictos; revisar consistencia entre modelos, migraciones y base; configurar permisos iniciales por rol; validar navegación mínima y acceso a módulos; ejecutar pruebas funcionales de humo sobre admin y modelos; consolidar evidencia del avance del 40% | Rama principal estable; migraciones aplicando correctamente; permisos básicos funcionando; checklist de integración firmado por el equipo |
| 2. Catálogos y entidades maestras | Terminar validaciones de formularios/admin; pulir estructura de nombres, __str__, restricciones, búsquedas y filtros; probar que productos y servicios puedan ser consumidos por ventas sin romper integridad; dejar listas las entidades para uso real del núcleo transaccional | CRUD administrativos terminados y probados; catálogos listos para consumo por ventas; evidencias de prueba de empleados, clientes, productos, servicios y métodos de pago |
| 3. Núcleo de negocio | Conectar ventas con empleados, clientes, productos, servicios y pagos; dejar operativa la creación administrativa de ventas y detalles desde admin o pruebas de shell; implementar base de visitas y comisiones; dejar preparado el terreno para reportes posteriores, aunque todavía no estén completos; validar que el módulo ya pueda evolucionar al siguiente 60% sin rediseño estructural | Ventas y detalles funcionando a nivel modelo/admin; pagos y visitas enlazados; comisiones modeladas con validación base; evidencia de creación de registros de prueba |

## Entregables concretos para el 11 de abril

| Entregable | Responsable primario | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Proyecto ejecutando en Docker sin errores | Integrante 1 | web y db arriba, check sin issues |
| Admin accesible con superusuario | Integrante 1 | acceso correcto a /admin |
| Modelos y migraciones de entidades maestras | Integrante 2 | migraciones aplicadas y tablas funcionales |
| Modelos y migraciones del núcleo de ventas | Integrante 3 | relaciones válidas y datos de prueba insertables |
| CRUD administrativo base de catálogos | Integrante 2 | altas, edición y consulta funcionales |
| Base administrativa de ventas | Integrante 3 | ventas, detalles, pagos y visitas registrables |
| Integración final en rama principal | Integrante 1 | sin conflictos pendientes ni migraciones rotas |